<移动办公中间件>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2011-9-14 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 赵胜 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

移动办公中间件。

# 项目描述

国内经过约20年的信息化和IT发展，无论政府还是企业均建设了较全面的内部信息化系统，常见的包括OA、CRM、ERP等，信息化在改善组织效率和竞争力上确实体现出了较大的价值，成为组织发展中的重要核心之一。

随着移动网络的成熟和移动终端的大量普及、智能化程度提高，使用移动终端而非计算机终端处理工作，实现任何时间、任何地点办公逐渐成为一种趋势。

但大部分组织的信息化还停留在通过计算机终端、使用互联网或内部网访问的状态。帮助他们实现通过智能移动终端、通过无线网络来使用组织的信息化是极其有价值和受欢迎的。

本产品定位于：自主开发通用的移动OA中间件。采用已有的交换协议或自定义规范化的交换数据协议，可实现移动终端上的通用客户端支持。此方案的优点是：

* 支持标准协议，可复用度高；
* 不依赖电信运营商或OA厂商，自主性强；
* 功能可模块化配置，适应各类客户需求，并易于扩展；
* 现有竞争对手较少，市场机会大前景好；

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2011年7月27日 | 2011年7月27日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2011年7月27日 | 2011年7月27日 |
| 商业分析报告 | 2011年7月28日 | 2011年7月29日 |
| 评估 | 2011年8月1日 | 2011年8月1日 |
| 缓冲 | 2011年8月2日 | 2011年8月3日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2011年8月4日 | 2011年8月4日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2011年8月4日 | 2011年8月4日 |
| 启动会议 | 2011年8月5日 | 2011年8月5日 |
| 规划 | 收集需求 | 2011年8月8日 | 2011年8月10日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2011年8月11日 | 2011年8月12日 |
| 制定进度计划 | 2011年8月15日 | 2011年8月15日 |
| 制定成本、质量计划 | 2011年8月16日 | 2011年8月16日 |
| 人力资源计划 | 2011年8月17日 | 2011年8月17日 |
| 沟通计划 | 2011年8月18日 | 2011年8月18日 |
| 风险管理计划 | 2011年8月19日 | 2011年8月19日 |
| 培训计划 | 2011年8月22日 | 2011年8月23日 |
| 缓冲 | 2011年8月24日 | 2011年8月26日 |
| 开发 | 组建团队 | 2011年8月29日 | 2011年8月29日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2011年8月30日 | 2011年9月30日 |
| 编码 | 2011年10月10 | 2011年12月30日 |
| 测试 | 2011年11月1日 | 2012年1月15日 |
| 稳定 |  | 2012年1月16日 | 2012年1月30日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户已经在使用OA系统并且有移动办公需求；